2026年校园更新与改造专项监理服务项目采购需求

(服务类)

一、项目名称

2026年校园更新与改造专项监理服务

二、项目预算

5.40万元人民币（大写：伍万肆仟元整）

三、供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；

2、具有国家或有关政府部门颁发的资质证明文件：

2.1具备房屋建筑工程监理乙级及以上资质。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

6、未被国家财政部指定的信用记录查询渠道列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。以在“信用中国”网站(wwwcreditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的提交报价文件截止之日当天前三年内的信用记录为准。

本项目不接受联合体投标。

四、服务要求

1、服务内容、要求、质量:

1.1 服务内容

1.1.1项目规模：学生活动中心维修、光华楼钢结构屋顶改造、校园零星修缮（包括紧急抢修、零星修缮、其他修缮项目等）。

工程建安费总额为181.45万元，修缮建筑现状及修缮内容明细如下：

| 项目名称 | 修缮面积 （平方米） | 建安费（万元） | 费率 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生活动中心维修 | 墙面涂料翻新：420.2平方米，穿孔铝板及窗框铝板：1236.1平方米 | 89 | 约3% |
| 光华楼钢结构屋顶改造 | 更换玻璃纤维聚酯透光板：794平方米 | 22.8 |  |
| 教学楼门更换 | 62樘 | 30.65 |  |
| 校园零星修缮（包括紧急抢修、零星修缮、其他修缮项目等） | 按现场情况定 | 39 |  |

建设地点：徐汇区平福路66号

1.1.2监理范围：

施工前期准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及保修期的监理工作。工程施工阶段的质量控制、进度控制、安全生产监督管理、安全文明施工管理、环境保护管理以及合同、文件、信息等方面协调管理服务等。

监理人应对承包商的全部工程行为进行监管、检查、控制和协调，并对工程质量缺陷保修期内的质量缺陷整改进行监理。

1.1.3监理工作内容

中标人将承担本工程的监理工作，按照学校要求分阶段完成工程监理工作，主要内容包括：

1)收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则;

2)熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议;

3)参加由委托人主持的第一次工地会议;主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议;

4)审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;

5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;

6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;

7)审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整;

8)检查施工承包人的试验室；

9)审核施工分包人资质条件；

10)查验施工承包人的施工测量放线成果；

11)审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

12)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

13)审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

14)在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

15)经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

16)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

17)验收隐蔽工程、分部分项工程；

18)审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

19)审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

20)参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

现场勘察校方联系人：陆强，电话：13501737481；

2、交付成果

2.1 施工实施阶段：全过程管控的动态成果：

2.1.1‌《监理实施细则》‌：针对具体专业或关键工序（如深基坑、高支模、防水工程等）制定的操作性文件，由专业监理工程师编制、总监审批，是现场监理执行的标准手册。

2.1.2‌质量控制类文件‌：

材料/构配件进场验收记录及见证取样检测报告

检验批、分项、分部工程质量验收记录

旁站监理记录（对关键部位、关键工序全过程监督的实时记录）

2.1.3‌进度与投资管理文件‌：

施工进度计划审核意见及实际进度对比分析报告

工程量计量记录与工程进度款支付签证

2.1.4‌安全与组织协调文件‌：

监理通知单、工作联系单及其整改回复（形成闭环管理）

安全隐患整改通知书及复查记录

监理例会纪要（建立跟踪机制，确保决议落地）

2.1.5‌监理周报/月报‌：定期向建设单位汇报工程进展、质量、安全、投资及问题处理情况的综合性报告。

2.2 其他过程服务以及施工现场配套服务中需要的的必要文件。

3、监理依据：

监理工作应以国家、地方、行业的法规、规范、标准为依据进行开展，如有新增、更新、废止，以现行国家、地方、行业的法规、规范、标准为准，以下法规、规范、标准仅作为参考：

1)《中华人民共和国建筑法》；

2)《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）；

3)《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）；

4)《建设工程监理范围和规模标准规定》（中华人民共和国建设部令第86号）；

5)《建设工程监理规范》GB/T50319-2013；

6)《建设工程监理施工安全监督规程》DG/TJ08-2035-2014；

7)《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022；

8)《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018；

9)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013；

10)《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》GB 50618-2011；

11)《建设工程文件归档的整理规范》GB/T50328-2014；

12)《上海市建设工程监理管理办法》上海市人民政府令第72号；

13)《上海市建筑市场管理条例》(2018年修正)上海市人民代表大会常务委员会公告第15号；

14)《关于实行建设工程竣工验收备案制度的通知》（沪建建2000第0870号）；

15)上海市城乡建设和交通委员会关于发布《关于加强本市建设工程监理管理的若干规定》的通知（沪建交（2010）623号）；

16)上海市人民政府印发关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见（沪府发（2011）1号）。

五、其它要求

1、服务期限及地点:自合同签订起至至项目整体工程竣工验收合格之日(竣工包含现场整体验收通过和资料归档)；服务地点：徐汇区百色支路35号(此为营业执照地址，产证地址：平福路66号，两者实际为同一地址)。

2、付款方式:

2.1 本合同签订后三十日历天内，学校应向监理人支付监理费总额的30%。

2.2 项目竣工验收合格，学校在收到监理人提供有效发票后，应在十四日历天内支付合同金额70%的监理费。

3、验收要求或评价标准:

监理方根据学校要求按时提供监理服务、施工现场配套服务、文件归档服务等。

六、报价文件要求

1、响应文件须装订成册，并需提供所有响应文件加盖公章的电子文档PDF格式保存于U盘，与响应文件共同密封包装在一个密封袋中。（不接受闪送，顺丰同城需在快递袋标注快递号）

2、响应文件中不得有任何擦涂、更改痕迹。若需改正错漏，须由响应文件签发人在更正处加签。

3、报价单位提交的所有资质证明资料不得出现伪造痕迹，一经发现，报价无效。

4、报价文件需打印纸质文件提供，并由报价单位或经报价单位正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“委托授权书”附在响应文件中。每份报价文件均应由投标单位或其授权代表签字。

5、响应文件递交地址：上海市徐汇区百色支路35号。响应文件须在响应截止时间之前递交到采购人处，逾期送达或者不按照采购文件要求密封或者未送达指定地点的响应文件，采购人拒绝接收。

6、报价货币，均应以人民币元报价。

附件1

响应承诺书

上海市工商外国语学校   ：

（响应单位全称）授权 （响应单位代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）采购的有关活动，并对服务进行响应。为此：

- 我方提供报价须知规定的全部响应文件：响应文件一份正本、叁份副本；

- 我方的报价为（大写）：         （元）

- 我方保证遵守报价须知中的有关规定。

- 我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。

- 本响应文件自响应截止时间之日起90个日历日内有效。

- 与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应单位法定代表人（签字或盖章）：

响应单位委托代理人签字：

响应单位名称（盖公章）：

日     期：

附件2

报价单

致：上海市工商外国语学校：

兹就贵单位的比选函提交书面报价文件，承诺严格遵守国家的相关法律法规及上海市工商外国语学校的相关规定，诚信参加贵校的比选采购活动。

如成交，将按要求签订合同并履行相应的责任和义务。现根据服务需求内容编制本报价单，报价有效期               ，并授权本单位职工                   （姓名、身份证号）作为该货物报价及履约代表，负责该项目的一切相关事宜，并提供相关的资质证明材料（如有见附件）。

服务报价内容

（服务内容自拟）

报价单位（公章）：

委托代理人（签字、电话/邮箱）：

法定地址：                       （邮编：      ）

日    期：      年      月      日

附件3

服务方案及承诺（格式可自拟）

请供应商提供完整的项目方案及相应实施计划等，并提供完整的实施过程中的配合服务方案。

承诺内容应包括：

1、服务时间、质量承诺

2、本项目验收时应达到的效果和指标；

3、其他。

附件4

报价企业概况（格式可自拟）

附件5

资格证明文件

- 企业营业执照（复印件）

- 其他资格证明文件

……

注意：

1.报价供应商应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。

2.报价供应商提供的资格文件将由采购人及买方使用，并据此进行评价和判断，确定比价供应商的资格和履约能力。

3.报价供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

附件6

近三年项目业绩表（格式可拟定，业绩表内的项目须提供配套合同复印件）

| 序号 | 业主名称 | 相关业绩 | 业绩时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件7

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位（投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果，

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件8

比选评标方法

根据国家相关法律法规及采购人采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为100分。

| 类别 | 分值 | 评分项目 | 区间 | 评分方法 | 打分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（20分） |  |  |  |  |  |
| 报价 | 10分 | 报价得分 | 10分 | 满足磋商文件要求且价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为10分。其他响应方报价得分＝（评标基准价/响应报价）×20%×100。（响应方为小型和微型企业的价格给予20%的扣除后计算其价格分） | 客观分 |
| 综合实力 | 10分 | 相关业绩证明 | 0-10分 | 每提供1个响应方2023年3月1日起至今类似项目业绩合同复印件得2分。（合同须体现签约主体、项目名称、日期、签章等要素）不提供不得分。 注：是否属于有效的类似项目由评审委员会根据投标方提供合同复印件内容等方面与本项目的关联程度进行认定。 | 客观分 |
| 二、技术部分（80分） |  |  |  |  |  |
| 服务方案 | 33分 | 需求分析理解 | 0-9分 | 根据响应文件中针对本项目服务的（①重点分析②难点分析③工作开展建议）进行综合评审： 响应方提供的重、难点分析、建议内容全面详细、准确合理、建议具有可实施性的得9分； 上述评审内容每有一项缺项扣3分；每项内容合理性或可实施性有缺陷的扣1分。 | 主观分 |
|  |  | 服务方案 | 0-21分 | 根据响应方提供的服务方案（①质量控制②进度控制③造价控制④安全生产监督管理⑤合同管理⑥信息管理⑦监理依据）进行综合评审： 响应方提供的服务方案内容全面详细、各项方案有明确的服务计划、服务内容，具有针对性的得21分； 上述评审内容每有一项缺项扣3分；每项内容针对性有缺陷或不满足项目实施要求的扣1分。 | 主观分 |
| 实施方案 | 44分 | 进度计划 | 0-6分 | 进度计划明确分步步骤得3分； 进度计划科学合理得3分； 交付期不满足或无进度计划描述不得分。 | 主观分 |
|  |  | 项目管理机制 | 0-12分 | 根据响应方提供的项目管理机制（①项目管理制度②人员管理制度③日常工作计划④文档管理制度）进行综合评审： 响应方提供的项目管理机制，上述各项内容齐全，清晰完整，针对性强、可行有效的得12分； 上述评审内容每有一项缺项扣3分；每项内容简单、针对性有缺陷或不能满足项目实施需要的扣2分。 | 主观分 |
|  |  | 服务团队 | 0-20分 | 根据响应方提供的人员配备（包含①人员数量②职责分工③工作经验④相关专业技术能力（证书））进行综合评审： 响应方提供人员配备，数量满足项目实施要求，职责分工明确、工作经验丰富、专业技术能力强的得20分； 上述评审内容每有一项缺项扣5分；每项内容简单或不能满足项目实施需要的扣3分；每项内容不完整但基本满足项目实施需要的扣1分。 提供人员名单不满足项目要求视为①缺项，无专业技术能力证书视为④缺项。 注：是否属于相关专业技术能力（证书）由评标委员会根据投标单位提供的证书在服务内容、服务特点等方面进行认定。 | 主观分 |
|  |  | 应急预案 | 0-8分 | 根据响应方提供应急响应方案（①响应时间②响应人员安排③响应方式④应急处理措施和流程）进行综合评分： 响应方提供的应急响应方案完善详细，可行性、针对性强的得8分； 上述评审内容每有一项缺项扣2分；每项内容简单、针对性有缺陷的扣1分。 | 主观分 |
| 服务承诺 | 4分 | 相关服务承诺 | 0-4分 | 提供征得采购人同意方能更换项目负责人的相关承诺得1分； 提供针对项目的或其他相关服务承诺1项得1分，最多3分。 项目服务期不满足需求本项不得分。 | 客观分 |
| 合计 | 100分 |  |  |  |  |
| 注：评分结果保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |  |  |  |  |  |