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根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规之规定，上海健生教育配置招标有限公司受委托，对网络安全等保服务采购项目进行竞争性磋商采购，特邀请合格的供应商参加磋商。
一、项目概况
1.项目名称：网络安全等保服务采购项目
2.项目编号：JSCS26080709-N102
3.预算金额：13.5万元
4.服务期：自合同签订之日起至2026年12月15日前
5.项目地址：上海市徐汇区百色支路 35 号
6.项目概况：
(1)定级备案
在申请等级保护测评前期，被测目标系统应先完成等级划分和定级备案，服务商在约定时间内协助完成信息系统识别及边界划分、信息系统等级划分，协助填写定级表、备案表等申报材料，并规避等级保护中不易通过的业务点，最大程度保证一次性通过审核，在最短时间内拿到公安下发的备案号。
(2)差距分析
在差距分析阶段，将了解客户业务系统的详细情况，并根据资产现状进行差距分析，服务商应运用专业知识精准定位目标系统的差异，包括资产的应用层面、网络层面、主机层、管理层面等方面。并输出差距分析表，呈现直观清晰的分析结果，可以迅速准确的定位到需要整改的目标位置。
(3)方案设计
在方案涉及阶段，根据等保有关规定和标准同时结合测距分析表的方式定制专属整改方案，分别从安全管理和安全技术两个方面进行设计规划，以保证业务系统个层面满足等保测评要求。该方案不仅仅是公司等保建设的整改方案，还可以作为公司安全现状的整改方案。
(4)整改建设
为信息系统提供完善的安全技术整改措施，在等级保护建设的整改阶段提供对业务安全、安全设备、安全管理等方面的整改协助服务，根据当前的安全需求，根据管理特点，从人员、运作、规范、制度等角度进行安全管理整改，符合等级保护的管理要求。
(5)等保测评
聘请国家认可的测评机构提供等保测评服务。相关费用由服务商提供。
(6)协助测评
在测评认定机构对目标系统实施等级保护测评工作前，依据《网络安全等级保护基本要求》、《网络等级保护测评准则》，协助对系统进行自测评，发现系统中存在的不足项并尽快完善，测评实施中协助客户完成测评材料准备，配合测评实施、测评技术支持等活动，以使信息系统能够顺利通过测评。
（7）等保体系制度建设
在完成等保测评后，为进一步巩固安全整改成果，确保制度与技术落地形成闭环，服务商需协助我校建立一套完整的安全管理制度体系。本服务依据《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019，等保2.0），涵盖管理制度、技术规范、组织机构、人员管理、应急响应、审计与持续改进六大核心维度。服务内容包括制定信息安全总体方针与安全策略，编写技术配置规范与操作指南，建立健全网络安全管理机构与岗位职责，完善人员录用、离岗、培训及保密管理，制定网络安全应急预案与处置流程，规范安全审计与合规检查机制。制度体系需针对我校二级系统实际进行适配裁剪，确保既满足等保合规要求，又具备可落地性，最终交付制度文件汇编。
（8）人员驻场支撑
在等保测评开展及后续整改建设的关键阶段到取得测评报告，服务商需根据要求至少安排1名项目经理及2名网络安全工程师全程提供驻场服务，协助客户统筹等保测评各项工作开展，并作为技术支撑保障后续整改方案的有效落地与系统加固实施。
（9）等保工作管理平台支撑
在本次等保服务全生命周期内，服务商需提供工作管理平台，为项目提供全流程支撑。要求利用该平台实现以下核心功能：①过程材料留痕与材料库建立：提供统一平台对所有工作过程材料（包括定级备案材料、差距分析表、整改方案、配置记录、测评报告等）进行在线留痕与归档，建立标准化等保材料库，确保各项工作有据可查、防篡改、防遗失；②标准化工作流程流转：通过该平台将等保测评工作纳入标准化工作流程流转体系，规范定级备案、差距评估、方案设计、整改实施、测评迎检等各环节的任务下发、执行与审核，保障等保测评工作有序、高效开展；③测评结果关联性分析：通过该平台对等保测评结果及各项差距数据进行多维度关联性分析，直观呈现安全短板与风险全貌，为后续的安全规划与持续改进提供决策支撑。
（具体项目内容、采购要求，以竞争性磋商文件相应规定为准。）
二、合格的供应商必须具备以下条件：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
2.合格供应商必须提供下列资料（未提供的将被视作未实质性响应）：
（1）组织机构证明：企业营业执照（具有相应的经营范围）、税务登记证、组织机构代码证（如已经办理三证合一的投标人，则只需提供合并后的企业营业执照）。
（2）商业信誉：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采 购 严 重 违 法 失 信 行 为 记 录 名 单 ， 以 在 “ 信 用 中 国 ” 网 站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录的系统截图为准。凡被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
（4）履行合同能力：具有同类项目的经验，并具备履行合同所必需的主要设备设施、专业技术人员和能力。
（5）本项目不接受联合体报名。
三、磋商文件的获取
获取时间：2026 年8月10 日09时00分到2026 年8月14日16时00分
获取方式：邮箱发送有效报名资料转账购买或线下购买，售价：¥ 600元/包件（售后不退）
（1）邮箱报名需将以下清晰的材料发送至18606158310@163.com邮箱：
1）营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）原件扫描件；
2）报名信息（准确的单位名称、纳税人登记号、联系人姓名、手机）；
3）转账凭证（收款单位：上海健生教育配置招标有限公司；开户银行：交通银行西藏南路支行；帐号：310066564018150027780，转账注明：“JSCS26080709-N102 标书费”）。
（2）线下报名地点：上海市黄浦区瞿溪路350号一楼
报名时需提交：
1）营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）原件扫描件；
2）报名信息（准确的单位名称、纳税人登记号、联系人姓名、手机）；
3）转账凭证（收款单位：上海健生教育配置招标有限公司；开户银行：交通银行西藏南路支行；帐号：310066564018150027780，转账注明：“JSCS26080709-N102 标书费”）。
注：磋商供应商须保证所提交的文件、资料的内容真实、完整、有效、一致，如递交虚假的响应文件、资料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由供应商承担。
四、磋商响应截止时间和磋商时间
1.首次递交响应文件截止时间：2026 年 8月 20日 13:30（北京时间）。迟到或不符合规定的响应文件恕不接受。
2.磋商时间：2026 年 8月 20 日 13:30（北京时间）。
五、磋商响应文件递交地点和磋商地点
1.磋商响应文件递交地点：上海市黄浦区瞿溪路350号一楼健生招标会议室。
2.磋商地点：上海市黄浦区瞿溪路350号一楼健生招标会议室。
3.磋商所需携带其他材料：
法定代表人出席需携带：（1）法定代表人证明原件；（2）法定代表人身份证明原件及复印件加盖公章；
委托代理人出席需携带：（1）投标人的法定代表人证明原件；（2）法定代表人授权委托书原件；（3）委托代理人身份证明原件及复印件加盖公章。
六、发布公告的媒介
以上信息若有变更我们会通过“上海市工商外国语学校网站 ”通知，请供应商关注。
七、联系方式
采购人：上海市工商外国语学校
地  址：上海市徐汇区百色支路35号　　　　　　
联系人：施老师
电  话：021-64763038-6207   　　　　　　

招标代理机构：上海健生教育配置招标有限公司　　　　　　　　　　　　
地   址：上海市黄浦区瞿溪路350号一楼　　　　　　　　　　　　
联系人：倪天豪
电  话：021-53087656-122　　　　　　　　　　　　
电子邮件：zhaobiao@mail.jiansheng.com
