育人文化中心（校史馆）多媒体软件制作及系统集成采购项目竞争性磋商公告


根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规之规定，上海健生教育配置招标有限公司受委托，对育人文化中心（校史馆）多媒体软件制作及系统集成采购项目进行竞争性磋商采购，特邀请合格的供应商参加磋商。
一、项目概况
1.项目名称：育人文化中心（校史馆）多媒体软件制作及系统集成采购项目
2.项目编号：JSCS26090861-N119
3.预算金额：24.44万元
4.服务期限：自合同签订之日起至2026年11月30日，完成全部内容，免费质保期：自验收合格之日起至2028年12月31日。
5.项目地址：上海市徐汇区百色支路 35 号
6.项目概况：
[bookmark: OLE_LINK2]1、服务内容、要求、质量:
1.1 总体要求：
（1）建成统一的中控管理系统，实现区域内多媒体设备的集中控制与场景联动；
（2）交付定制化交互软件，满足多点触控、内容展示与互动体验需求；
（3）完成展示视频内容的策划与制作，满足展示主题与传播需求；
（4）建设音响播放系统，保障区域内声场效果清晰、稳定、可管理；
（5）完成定制互动桌面外壳的设计与制作，与现场环境协调统一、安全耐用。
1.2 设计原则：
（1）实用性：系统功能贴合实际使用需求，操作简便、维护便捷；
（2）先进性：采用成熟、稳定的先进技术，保证系统在生命周期内的适用性；
（3）可靠性：关键设备与软件应具备高可靠性，支持长期连续运行；
（4）可扩展性：系统应具备良好的扩展能力，便于后续功能升级与设备增容；
（5）规范性：系统设计、施工、验收应符合国家、行业相关标准规范。
1.3 设计内容及技术要求：
（1）中控系统软件开发（1套）：完成多媒体展项中控系统的需求分析、方案设计、软件开发、部署调试及运维支持，实现对项目内各类多媒体设备（显示、音频、灯光、互动设备等）的集中控制与场景联动；
（2）定制交互软件开发（5套）：自助留言交互软件1套、触控一体机交互软件4套
根据项目需求定制开发交互应用软件，包含界面设计、功能开发、内容管理、运行调试，支持多点触控及多种交互形式；
（3）视频剪辑制作（3套）：led屏播放视频1套、投影播放视频1套、一体机播放视频1套
根据项目定位与展示需求，完成多媒体展示视频的内容策划、素材剪辑、后期包装、配音配乐及成片输出；
（4）音响播放系统（2套）：LED区及投影区
完成项目所需音箱设备、功放及相关音频设备的供货、安装、布线、调试及系统联调，保障项目区域声场效果；
（5）定制互动桌面外壳（2个）：落地款，根据互动桌面设备尺寸与项目设计要求，完成互动桌面外壳的结构设计、加工制作、表面处理及现场安装。
1.4 设计标准和规范
本项目软件、硬件、布线及施工应符合但不限于以下标准规范（如标准更新，按最新有效版本执行）：
（1）GB/T 50314《智能建筑设计标准》；
（2）GB 50174《数据中心设计规范》（如涉及）；
（3）GB 50311《综合布线系统工程设计规范》；
（4）GB 50312《综合布线系统工程验收规范》；
（5）GB/T 50799《电子会议系统工程设计规范》（如涉及）；
（6）GB/T 50312 等关于工程施工与验收的相关要求；
（7）国家有关电气安全、消防安全、环保及信息安全的相关法规和标准。
1.5 集成要求
各子系统应实现无缝集成：中控系统可对音响系统、互动桌面及相关显示设备进行统一控制与状态监测；交互软件可接入中控系统实现联动场景；所有软硬件接口应开放、规范，便于后续维护与扩展。
1.6 培训要求
（1）中标人应对招标人相关人员进行系统操作与维护培训，确保培训对象能够独立完成日常操作与基础维护；
（2）培训内容包括：中控系统操作、交互软件内容更新、音响系统操作、互动桌面日常维护等；
（3）培训方式包括现场培训与文档培训，培训时间不少于2课时，并提供7*24小时在线指导，培训地点由双方协商确定；
（4）培训结束后应提交培训记录与考核材料，作为验收依据之一。
1.7 项目实施方案
投标人应结合本项目技术规格及采购需求，编制项目实施方案，内容包括但不限于：
（1）项目理解与需求分析；
（2）总体技术方案与系统架构设计；
（3）各子系统详细方案（中控系统、交互软件、视频制作、音响系统、互动桌面外壳）；
（4）项目实施计划与进度安排；
（5）项目组织机构与人员配置；
（6）质量管理与保障措施；
（7）安全管理与文明施工措施；
（8）风险识别与应对措施；
（9）测试与验收方案。
1.8 售后服务方案
投标人应编制售后服务方案，内容包括但不限于：
（1）质保期承诺及范围；
（2）售后服务响应机制（响应时间、到场时间、修复时限）；
（3）备品备件保障方案；
（4）软件维护与升级服务；
（5）培训方案；
（6）质保期后的维保服务方案及报价；
（7）应急处理预案。
2、交付成果
1.1 中控系统软件1套：含源代码及可执行程序、控制界面定制、受控设备接入与调试、技术文档、操作培训及质保期内的维护升级。
1.2 定制交互软件5套：含源代码及可执行程序、界面设计源文件、内容管理后台、技术文档、操作培训及质保期内的维护升级与内容更新支持。
1.3 视频3套：成片文件（多格式）、项目源素材、脚本与制作说明文档。
1.4 音响系统2套：全部设备、线缆及辅材、安装施工、系统调试、竣工图纸、操作培训及质保期内的维护服务。
1.5 互动桌面软件2个：外壳成品、设计图纸（CAD源文件及PDF）、材质说明及检测报告（如涉及）、现场安装与调试。
1.6 培训手册、培训课件、培训记录等
1.7 其他：招标人要求的其他交付物
（具体项目内容、采购要求，以竞争性磋商文件相应规定为准。）
二、合格的供应商必须具备以下条件：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
2.合格供应商必须提供下列资料（未提供的将被视作未实质性响应）：
（1）组织机构证明：企业营业执照（具有相应的经营范围）、税务登记证、组织机构代码证（如已经办理三证合一的投标人，则只需提供合并后的企业营业执照）。
（2）商业信誉：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采 购 严 重 违 法 失 信 行 为 记 录 名 单 ， 以 在 “ 信 用 中 国 ” 网 站（ www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录的系统截图为准。凡被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
（4）履行合同能力：具有同类项目的经验，并具备履行合同所必需的主要设备设施、专业技术人员和能力。
（5）本项目不接受联合体报名。
三、磋商文件的获取
获取时间：2026 年10月10日09时00分到2026 年10月16日16时00分
获取方式：邮箱发送有效报名资料转账购买或线下购买，售价：¥ 600元/包件（售后不退）
（1）邮箱报名需将以下清晰的材料发送至18606158310@163.com邮箱：
1）营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）原件扫描件；
2）报名信息（准确的单位名称、纳税人登记号、联系人姓名、手机）；
3）转账凭证（收款单位：上海健生教育配置招标有限公司；开户银行：交通银行西藏南路支行；帐号：310066564018150027780，转账注明：“JSCS26090861-N119 标书费”）。
（2）线下报名地点：上海市黄浦区瞿溪路350号一楼
报名时需提交：
1）营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）原件扫描件；
2）报名信息（准确的单位名称、纳税人登记号、联系人姓名、手机）；
3）转账凭证（收款单位：上海健生教育配置招标有限公司；开户银行：交通银行西藏南路支行；帐号：310066564018150027780，转账注明：“JSCS26090861-N119 标书费”）。
注：磋商供应商须保证所提交的文件、资料的内容真实、完整、有效、一致，如递交虚假的响应文件、资料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由供应商承担。
四、磋商响应截止时间和磋商时间
1.首次递交响应文件截止时间：2026 年 10月21日 15:00（北京时间）。迟到或不符合规定的响应文件恕不接受。
[bookmark: _GoBack]2.磋商时间：2026年 10月 21 日 15:00（北京时间）。
五、磋商响应文件递交地点和磋商地点
1.磋商响应文件递交地点：上海市百色支路 35 号光华楼1001室。
2.磋商地点：上海市百色支路 35 号光华楼1001室。
3.磋商所需携带其他材料：
法定代表人出席需携带：（1）法定代表人证明原件；（2）法定代表人身份证明原件及复印件加盖公章；
委托代理人出席需携带：（1）投标人的法定代表人证明原件；（2）法定代表人授权委托书原件；（3）委托代理人身份证明原件及复印件加盖公章。
六、发布公告的媒介
以上信息若有变更我们会通过“上海市工商外国语学校网站 ”通知，请供应商关注。
七、联系方式
采购人：上海市工商外国语学校
地  址：上海市徐汇区百色支路35号　　　　　　
联系人：施老师
电  话：021-64763038-6207   　　　　　　

招标代理机构：上海健生教育配置招标有限公司　　　　　　　　　　　　
地   址：上海市黄浦区瞿溪路350号一楼　　　　　　　　　　　　
联系人：倪天豪
电  话：021-53087656-122　　　　　　　　　　　　
电子邮件：zhaobiao@mail.jiansheng.com
