2026年校园更新与改造专项设计服务项目采购需求

(服务类)

一、项目名称

2026年校园更新与改造专项设计服务

二、项目预算

6.1万人民币（大写：陆万壹仟元整）

三、供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；

2、具有国家或有关政府部门颁发的资质证明文件：

2.1具备建筑行业建筑工程专业资质丙级及其以上。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

6、未被国家财政部指定的信用记录查询渠道列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单。以在“信用中国”网站(wwwcreditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的提交报价文件截止之日当天前三年内的信用记录为准。

本项目不接受联合体投标。

四、服务要求

1、服务内容、要求、质量:

1.1 服务内容

本项目主要设计范围为：学生活动中心漏水和外墙文化设计喷涂、光华楼钢结构屋顶改造、校园零星修缮（包括紧急抢修、零星修缮、其他修缮项目等）。

工程建安费总额为150.8万元（不包含专业灯光、音响、空调设备、专业设备、智能化、校园文化、家具、软装等费用）。

| 项目名称 | 修缮面积 （平方米） | 建安费（万元） | 费率 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生活动中心漏水和外墙文化设计喷涂 | 墙面涂料翻新：420.2，穿孔铝板及窗框铝板：1236.1 | 89 | 约4% |
| 光华楼钢结构屋顶改造 | 更换玻璃纤维聚酯透光板：794 | 22.8 |  |
| 校园零星修缮（包括紧急抢修、零星修缮、其他修缮项目等） | 按现场情况定 | 39 |  |

设计招标范围：中标人将承担本工程的设计工作，按照学校要求分阶段完成工程设计阶段包括整个项目的以下阶段节点：

1）方案设计

2）施工图设计（装饰、给排水、强电照明、弱电（不包含专项智能化弱电）、消防）和概算编制；

3）过程服务（含配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加各阶段隐蔽工程验收和工程竣工验收等）；

4）施工现场配套服务。

设计投标文件编制深度：方案设计深度

本项目采用： 设计方案招标☑ 设计单位招标□

现场勘察校方联系人：陆强，电话：13501737481；

2、交付成果

2.1 根据项目设计范围，提供对应方案设计文件。

2.2 施工图设计文件（装饰、给排水、强电照明、弱电（不包含专项智能化弱电）、消防）；

2.3 其他过程服务以及施工现场配套服务中需要的的必要文件。

五、其它要求

1、服务期限及地点:自合同签订起至2026年12月31日；服务地点：徐汇区百色支路35号。

2、付款方式:

2.1本合同签订后三十日内，学校应向设计方支付设计费总额的30%。

2.2方案提交，经学校书面确认后三十日内，学校应向设计方支付设计费总额30%。

2.3施工图提交，经学校书面确认后三十日内，学校应向设计方支付设计费剩余款项。

2.4设计方应按学校要求开具符合规范的金额正确的增值税发票，如发票不符学校或税务部要求的，学校有权暂时中止支付至设计方重新提供符合规定的发票。

3、验收要求或评价标准:

设计方根据学校要求按时提供方案设计文件、施工图文件、过程服务、施工现场配套服务等。

六、报价文件要求

1、响应文件须装订成册，并需提供所有响应文件加盖公章的电子文档PDF格式保存于U盘，与响应文件共同密封包装在一个密封袋中。（不接受闪送，顺丰同城需在快递袋标注快递号）

2、响应文件中不得有任何擦涂、更改痕迹。若需改正错漏，须由响应文件签发人在更正处加签。

3、报价单位提交的所有资质证明资料不得出现伪造痕迹，一经发现，报价无效。

4、报价文件需打印纸质文件提供，并由报价单位或经报价单位正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“委托授权书”附在响应文件中。每份报价文件均应由投标单位或其授权代表签字。

5、响应文件递交地址：上海市徐汇区百色支路35号。响应文件须在响应截止时间之前递交到采购人处，逾期送达或者不按照采购文件要求密封或者未送达指定地点的响应文件，采购人拒绝接收。

6、报价货币，均应以人民币元报价。

附件1

响应承诺书

上海市工商外国语学校   ：

（响应单位全称）授权 （响应单位代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）采购的有关活动，并对服务进行响应。为此：

- 我方提供报价须知规定的全部响应文件：响应文件一份正本、叁份副本；

- 我方的报价为（大写）：         （元）

- 我方保证遵守报价须知中的有关规定。

- 我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。

- 本响应文件自响应截止时间之日起90个日历日内有效。

- 与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应单位法定代表人（签字或盖章）：

响应单位委托代理人签字：

响应单位名称（盖公章）：

日     期：

附件2

报价单

致：上海市工商外国语学校：

兹就贵单位的比选函提交书面报价文件，承诺严格遵守国家的相关法律法规及上海市工商外国语学校的相关规定，诚信参加贵校的比选采购活动。

如成交，将按要求签订合同并履行相应的责任和义务。现根据服务需求内容编制本报价单，报价有效期               ，并授权本单位职工                   （姓名、身份证号）作为该货物报价及履约代表，负责该项目的一切相关事宜，并提供相关的资质证明材料（如有见附件）。

服务报价内容

（服务内容自拟）

报价单位（公章）：

委托代理人（签字、电话/邮箱）：

法定地址：                       （邮编：      ）

日    期：      年      月      日

附件3

服务方案及承诺（格式可自拟）

请供应商提供完整的项目方案及相应实施计划等，并提供完整的实施过程中的配合服务方案。

承诺内容应包括：

1、服务时间、质量承诺

2、本项目验收时应达到的效果和指标；

3、其他。

附件4

报价企业概况（格式可自拟）

附件5

资格证明文件

- 企业营业执照（复印件）

- 其他资格证明文件

……

注意：

1.报价供应商应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。

2.报价供应商提供的资格文件将由采购人及买方使用，并据此进行评价和判断，确定比价供应商的资格和履约能力。

3.报价供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

附件6

近三年项目业绩表（格式可拟定，业绩表内的项目须提供配套合同复印件）

| 序号 | 业主名称 | 相关业绩 | 业绩时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件7

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位（投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果，

报价供应商名称（公章）：

报价供应商法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件8

比选评标方法

根据国家相关法律法规及采购人采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为100分。

| 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务报价 | 20 | 满足要求的最低报价得满分，其他报价按比例（如：最低报价/该报价X 20分）扣分； |
| 设计方案 | 40 | 对招标文件的理解与响应性(8分)：对项目需求、目标、限制条件的理解是否准确、全面；设计方案是否完全响应招标文件要求、设计任务书、技术规范、建设标准； 方案的完整性与深度(8分)：方案设计深度是否符合招标要求；各专业设计（如涉及建筑、结构、机电、景观、室内、专项等）是否齐全、协调；图纸、说明文件是否清晰、完整、规范； 技术可行性、安全性、可靠性，方案创新性(8分)：关键技术的选择和应用是否合理、有依据；施工可行性、可操作性；结构安全、消防安全、抗震防灾等是否满足规范并有充分论证；方案是否体现创新性（功能、流程、空间、造型、技术应用等）；是否考虑了行业发展趋势和最佳实践； 功能合理性与适用性(8分)：功能分区、流线设计是否清晰、高效、满足使用需求；空间尺度、环境营造是否舒适、人性化；是否考虑了特殊人群需求（无障碍设计）； 经济合理性(8分)：设计方案是否在满足功能和安全的前提下，考虑了成本控制；选用的材料、设备、系统是否在满足要求的基础上具有经济性； |
| 服务承诺与质量保证 | 10 | 设计进度计划与保障措施(5分)：设计进度计划是否详细、可行、满足招标要求；关键节点控制措施是否明确；保证工期的具体措施； 后续服务承诺(5分)：施工图交底、现场服务（次数、响应时间、人员级别）；设计变更配合、处理流程及时效承诺；竣工验收配合； |
| 设计团队与经验 | 15 | 项目负责人资质与经验(5分)；专业负责人及主要设计人员配置、分工(5分)；单位信誉、获奖情况、质量管理体系认证(5分)； |
| 设计单位管理措施制度 | 5 | 设计单位内部管理制度，相关各方面的沟通协调机制（5）； |
| 设计单位综合实力与业绩 | 10 | 设计单位在相关领域的类似项目业绩（数量、规模、复杂性），近三年内类似项目的设计项目经验，须提供相关合同复印件，并以合同签订日期为准，符合的业绩每个2分。(10分)。 |